附件3

2024年农村校舍安全长效机制项目支出           绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目立项依据为甘财教(2023)55号文件，旨在建立农村校舍安全长效机制。项目批复用于校舍维修改造。建设内容为维修改造一个运动场。资金总量62万元，均为财政拨款，项目类型属教育领域的校舍维修改造，实施周期为2024年度，主管部门是临泽县教育局。

（二）项目绩效目标

总目标为落实义务教育经费保障机制，改善办学条件和教学环境，促进教学高质量发展。阶段性目标是完成运动场维修改造，预期带来提升农村校舍安全水平等社会效益。

二、项目资金情况

资金计划62万元，实际到位62万元，全年执行数62万元，资金全部用于项目建设，无结转资金和其他资金。

三、绩效目标完成情况分析

（一）采取的措施

严格资金管理，按计划推进工程进度，加强质量监督。

（二）项目产出分析

实际完成率：运动场维修改造数量计划1个，实际完成1个，实际完成率100%。

完成及时率：按计划完成，完成及时率100%。

质量达标率：运动场维修质量合格率达100%，质量达标率100%。

成本节约率：实际成本与计划成本一致，成本节约率0%。

（三）项目效益分析

社会效益显著，农村校舍维修改造提升幅度达100%，家长和学生满意率95%，提升了教学环境和社会满意度。无直接经济效益和生态效益，对农村教育可持续发展有积极影响。

四、自评结论

项目按计划完成，资金执行率高，各项指标完成情况良好，有效改善了办学条件。好的经验做法有严格资金管理和工程质量监督，保障项目顺利实施。

五、存在的问题

无明显问题，资金拨付准确率和专项资金拨付及时率均为98%，未达100%，仍有提升空间。

六、下一步工作计划

持续关注校舍状况，建立长期维护机制；进一步优化资金管理流程，提高资金拨付准确率和及时率。

七、意见建议

加强与财政部门沟通，简化资金拨付流程，确保资金及时准确到位，为项目实施提供更有力的支持。