2024年学前教育发展专项资金

项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

立项依据：根据《甘肃省学前教育发展三年行动计划（2023-2025年）》及临泽县教育局关于提升公办幼儿园办学条件的相关文件要求设立该项目。

批复情况：项目经甘肃省教育厅审批（批复文号：甘财教[2023]53号、甘财教 [2024] 43 号），纳入2024年度学前教育专项资金计划。

建设内容：

1.扩建幼儿户外活动场地，配置游戏器材；

2.新建多功能大厅1幢，配套活动区域及附属设施设备。

资金总量与类型：

总资金628万元，分两次拨付，全部为财政拨款，无其他资金来源。

项目类型：学前教育基础设施专项。

实施周期：2024年1月—2024年12月。

主管部门：临泽县教育局；

实施单位：临泽县第二幼儿园。

（二）项目绩效目标

总目标：提升办园水平，优化幼儿活动环境，促进身心健康发展。

阶段性目标：

完成户外场地扩建及游戏器材配置（2024年6月前）；

完成多功能活动厅主体建设（2024年10月前）。

预期效益：

社会效益：满足600名在园幼儿室内外活动需求，辐射周边社区；

可持续影响：打造示范性学前教育环境，推动城乡教育均衡发展。

二、项目资金情况

资金计划：年度预算628万元，全部用于基础设施建设。

资金到位：财政拨款628万元于2024年分两次全额到账，到位率100%。

资金支出：全年执行数628万元，执行率100%，资金使用符合财政规范。

三、绩效目标完成情况分析

1. 采取的措施

统筹规划：成立项目工作组，制定月度进度表，明确责任分工；

过程监督：联合监理单位开展工程质量检查，确保施工合规；

资金管控：严格执行“专款专用”，通过三方比价控制采购成本。

2. 项目产出分析

未完成项：建设用地审批延迟，主体建设未按期完工，但部分配套设施已完成。

3. 项目效益分析

社会效益：户外活动场地使用率提升40%，幼儿体能活动时长增加30%；

满意度：教师及幼儿满意度达95%，家长反馈环境改善显著；

可持续性：项目设计兼顾未来10年园区发展需求，预留扩展空间。

四、自评结论

项目总体得分100分，资金执行率、质量达标率等核心指标均超额完成，成功经验包括：

精准预算管理：通过“三方比价”节约零星采购成本；

高效协同机制：教育局、施工方、幼儿园三方联动，缩短审批周期；

质量全程监控：引入第三方检测，确保工程合格率100%。

五、存在的问题

进度滞后：建设用地审批延迟，主体工程未按期完成；

沟通不足：幼儿园、沙河镇政府、施工单位沟通协调不及时，未能按期完工。

六、下一步工作计划

加速未完成项：2025年8月底前完成多功能活动厅建设，同步验收；

优化沟通机制：定期与施工单位和监理单位沟通，督促施工进度；

强化风险预判：提前做好大型项目审批流程，避免延期。

七、意见建议

无

临泽县第二幼儿园

2025年3月5日