项目规划前期费用项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

立项依据：为保障活动场地建设项目顺利实施，支持前期勘测、测绘、预算编制及设计工作，依据临泽县教育局相关文件要求设立。

批复与实施周期：项目由临泽县教育局批复，实施周期为2024年度。

建设内容：

完成活动场地建设项目前期勘测、测绘、预算编制及设计工作；

确保前期工作质量合格率98%以上，完成及时率99%以上。

资金情况：

资金总量：全年预算总额15000元，全部为财政拨款；

年初未编制预算，年中追加15000元。

实施单位：临泽县第二幼儿园，主管部门为临泽县教育局。

（二）项目绩效目标

总目标：为活动场地建设提供科学依据，提升项目经济效益。

阶段性目标：

完成前期勘测、测绘等1项任务，质量合格率98%；

服务对象满意度达95%以上；

前期费用严格控制在1.5万元以内。

预期效益：

经济效益：优化前期工作流程，降低后续建设成本；

可持续影响：为后续项目规划提供标准化参考。

二、项目资金情况

资金计划：年初未编制预算，年中追加15000元。

资金到位：财政拨款15000元全额到位，无其他资金来源。

资金使用：实际执行0元，执行率0%，资金因财政未终审结转至下年支付。

三、绩效目标完成情况分析

1. 采取的措施

严格按规范开展前期勘测与设计，确保工作质量达标；

通过招标选定专业机构编制控制价，提升预算科学性；

定期跟进财政审核流程，但因审批延迟导致支付未完成。

2. 项目产出分析

质量达标率：前期工作质量合格率98%，达成目标；

完成及时率：前期工作完成率99%，但因财政支付延迟导致资金未执行。

3. 项目效益分析

经济效益：前期工作为项目节约潜在成本，经济效益提升率90%；

满意度：服务对象满意度95%，达成预期目标；

可持续影响：建立标准化前期工作流程，为后续项目提供参考。

四、自评结论

项目虽未支付资金，但前期工作质量与时效均达标，服务对象满意度超预期。经验做法包括：

引入专业机构提升前期工作科学性；

建立标准化流程保障工作质量。

五、存在的问题

资金执行率为0%：因财政审核未完成，资金结转至下年支付；

预算管理不足：年初未编制预算，依赖年中追加，计划性较弱。

六、下一步工作计划

加强与财政部门沟通，加快支付审核流程；

提前申报年度预算，结合项目需求精准规划资金。

七、意见建议

加强预算编制培训：提升财务人员预算前瞻性，减少年中调整依赖；

推动信息化管理：通过及时系统跟踪支付进度，实时预警延迟风险。

临泽县第二幼儿园

2025年3月6日