
临泽县地震局

震情快报自动生成系统项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。为准确掌握地震信息，提升地震应急响应速度，提高防震减灾信息化水平，根据全省地震监测工作的要求，结合我县防震减灾工作实际，由临泽县地震局申请财政资金3.2万元，建设震情快报自动生成系统，项目实施周期半年，于2025年6月份建成并投入使用，全年共生成《震情动态》15期。
（二）项目绩效目标。通过安装震情自动生成系统，准确掌握地震信息，提升应急响应速度，提高防震减灾信息化水平。

二、项目资金情况

震情快报自动生成系统项目计划资金3.2万元，实际支付3.18万元，按预算目标及时完成了资金支付任务。

三、绩效目标完成情况分析

1.采取的措施。认真学习贯彻总体国家安全观，全面落实安全生产责任制，不断优化震情跟踪研判举措，制定并实施《2025年度临泽县震情监视跟踪和应对准备工作方案》，密切关注全县及周边地区震情发展态势，严密监视祁连山地震带震情动态，做好资料收集、分析、上报，结合我县宏微观资料及地震活动性分析情况，安装震情自动生成系统，全年编报《震情会商意见》55 期，报送震情动态15期。
2.项目产出分析。

   （1）实际完成率：按要求安装震情自动生成系统1套，实际完成率达到100%

（2）完成及时率：按预定计划于6月份完成了震情自动生成系统的安装，并投入使用，完成及时率达到100%

（3）质量达标率：震情自动生成系统符合质量要求，质量达标率为100%

（4）成本节约率：计划支付资金3.2万元，实际支付3.18万元，成本节约率为0.62%

3.项目效益分析。

通过安装震情自动生成系统，准确掌握地震信息，全面提升了地震应急响应速度，提高了防震减灾信息化水平，构建了稳定精确的地震监测体系，服务对象满意度大幅提升。     四、自评结论

震情自动生成系统安装后，我县防震减灾信息化水平不断加强，地震监测预警、震害预防和防震减灾公共服务能力进一步提升，为全面完成“十四五”防震减灾规划，持续推进县域防震减灾事业高质量发展发挥了重要作用。

五、存在的问题

安装震情自动生成系统后，全县防震减灾工作虽然取得了一定成绩，但也存在一些差距和不足，主要表现在干部的业务能力有待进一步提升，全民防震减灾教育仍不够深入。
下一步工作计划

下一步，将坚持人民至上、生命至上的理念，以抓实防震减灾“七进”为主体、落实“六有”为抓手，提升“三个能力”为目标，进一步提工作人员高震情自动生成系统的操作使用能力，以更高标准、更实举措、更严要求，全力补短板、强弱项，提质效，全面提升防震减灾救灾实战化水平，为全县经济社会高质量发展提供地震安全保障。
七、意见建议

 加强预算资金的支付进度。
                              临泽县地震局
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