| 附件1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019年重点造林绿化任务分解表 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 主要建设内容及建设规模 |  | 责任单位 |  | 责任 领导 |
| 一、重点林业生态工程 |  |  |  |  |  |
| 1.三北防护林工程项目 | 完成三北五期人工造林3700亩。 |  | 自然资源局 各 镇 |  | 赵建松 王福明 王兴武 单自鹏 李建荣 刘一伟 杜立东 王晓霞 张保锋 |
| 2.黑河沿岸防护林工程 | 完成黑河大林带造林5900亩，其中：黑河沿线3000亩、流沙河沿线2900亩。 |  |  |  |  |
| 3. 2018年森林抚育项目 | 完成森林抚育2000亩，其中：沙河林场2000亩。 |  | 自然资源局 |  | 赵建松 王福明 |
| 4.省级财政防沙治沙项目 | 完成治沙造林2000亩，其中：县治沙林场2000亩。 |  | 自然资源局 |  |  |
| 5.交通大林带防护林工程 | 14万亩公益林生态供水渠系绿化工程1200亩、戈壁农业小镇绿化工程516亩、城区西入城口绿化88亩、凹凸棒产业园区道绿化工程110亩、梨园村20.4亩、暖泉村80亩。 |  | 自然资源局 倪家营镇 沙河镇 板桥镇 |  | 赵建松 王福明 李建荣 王兴武 王晓霞 |
| 二、退耕还林补植补造 | 板桥镇退耕还林整改面积2357.5亩。其中：壕洼村336亩（2-1小班14亩、2-7小班302亩、8-2小班20亩），西湾村2000亩（2-5小班1200亩、6-3小班120亩、原东湾村3-1小班290亩、3-2小班390亩），西柳村21.5亩（1-6小班）。 |  | 板桥镇 |  | 王晓霞 |

2019年重点造林绿化任务分解表

| 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 责任单位 | 责任 领导 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、退耕还林补植补造 | 鸭暖镇退耕还林整改面积503亩。其中：农业处农场4-1小班60亩，五泉村193亩（5-1小班23亩、1-1小班156亩、2-1小班14亩），人大农场5-3小班40亩，张鸿农场5-4小班10亩，双墩子村1-1小班50亩，小鸭村（原箭台村）3-1小班60亩，，蓉泰公司4-1小班40亩，蓉泰农场5-5小班50亩。 | 鸭暖镇 | 张保锋 |
|  | 新华镇退耕还林整改面积2164.7亩,其中：原华特公司6-2-1小班40亩，原牛场1275.5亩（6-4小班145亩、1-1小班300亩、1-2小班269.7亩、1-3小班200亩、1-5小班360.8亩），临泽农场381亩（6-5小班85亩、6-6小班80亩、3-1小班60亩、3-3小班156亩）明昌公司2-1小班100亩，亢寨村4-1小班42.5亩，生态区4-1小班28亩，新柳村117.2亩（4-2小班7.5亩、6-1小班108.2亩、6-1小班9亩）宣威村5-1小班28亩，大寨村7-1小班30亩、长庄村6-4小班200亩。 | 新华镇 | 单自鹏 |
|  | 沙河镇退耕还林整改面积107.3亩，其中：化音村1-1小班257.3亩、兰堡村3-1小班22亩。 | 沙河镇 | 王兴武 |
|  | 蓼泉镇退耕还林整改面积355.5亩。其中：蓼泉林场2-1小班139.5亩，蓼泉牛场3-1小班2亩，双泉村3-3小班65亩，新添村5-1小班19亩，湾子村130亩（3-1小班100亩、3-2小班30亩）。 | 蓼泉镇 | 刘一伟 |
|  | 平川镇退耕还林整改面积455.1亩。其中：三一村1-2小班10亩，锁龙潭1-5小班75亩，一工程村166.1亩（1-2小班60亩、2-1小班100.1亩、2-3小班6亩），金龙公司2-2小班50亩，芦湾村3-1小班35亩，水管所农场4-1小班114亩，沙沟村杨克勤8亩。 | 平川镇 | 杜立东 |
|  | 五泉林场退耕还林整改面积380亩。其中：一站4-2小班200亩、5-2小班张永明50亩、二站5-7小班50亩、四站2-5小班80亩。 | 五泉林场 | 王廷江 |
|  | 小泉子林场退耕还林整改面积50亩。其中：5-1小班50亩。 | 小泉子林场 | 牛向军 |

2019年重点造林绿化任务分解表

| 项目名称 | 主要建设内容及规模 |  |  |  | 责任 单位 |  | 责任 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、美丽乡村绿化美化工程 | 抓好已实施的 “美丽乡村”示范村苗木补植补造，巩固绿化美化成果。统筹做好新列入的唐湾、红沟等示范村绿化美化工作，着力打造一批生态环境优美、宜居宜业宜游的美丽乡村典范。按照新农村建设规划，大力开展村庄四旁绿化，栽植乡土经济林、生态林树种，不断提高村镇绿化美化水平。 |  |  |  | 新华镇 沙河镇 倪家营镇 蓼泉镇 平川镇 板桥镇 鸭暖镇 |  | 单自鹏 王兴武 李建荣 刘一伟 杜立东 王晓霞 张保锋 |
| 四、农田林网建设 | 按照因害设防，适地适树的原则，合理选择树种，在主要道路、沟渠两侧进行防护林带建设5000亩。其中：平川镇800亩，板桥镇800亩，鸭暖镇600亩，蓼泉镇600亩，新华镇600亩，沙河镇1000亩，倪家营镇400亩，农林牧场200亩。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、重点义务植树基地 | 14万亩公益林生态供水渠系1200亩绿化工程、戈壁农业小镇516亩绿化工程、凹凸棒产业园区主干道110亩绿化工程、中环路至沙柳路段148.8亩湿地河湖水系绿化工程、揽月桥北侧造林区37绿化工程、滨河路延伸段93.6亩绿化工程，尚德路、尚勤路、天鹅湖南路道路、自由路延伸段80亩绿化工程等。 |  |  |  | 县直机关、 企事业单位、 学校、医院、 驻临单位 |  | 各单位 负责人 |
|  | 城区西入城口化音段88亩绿化美化工程、北环路、西环路改造。 |  |  |  | 沙河镇 |  | 王兴武 |
|  | 山水林田湖明泉村绿化、312国道沿线及辖区交通干线绿化。 |  |  |  | 新华镇 |  | 单自鹏 |
|  | 黑河沿线防护林蓼泉段、辖区交通干线。 |  |  |  | 蓼泉镇 |  | 刘一伟 |
|  | 葱蓉林场防护林工程补植、黑河沿线防护林平川段、张罗公路沿线天生场改造绿化、辖区交通干线。 |  |  |  | 平川镇 |  | 杜立东 |
|  | 凹凸棒产业园区主干道110亩绿化工程、张罗公路沿线天生场改造绿化工程、黑河沿线防护林板桥段、辖区交通干线。 |  |  |  | 板桥镇 |  | 王晓霞 |
|  | 黑河沿线防护林鸭暖段、山水林田湖暖泉村绿化、辖区交通干线。 |  |  |  | 鸭暖镇 |  | 张保锋 |
|  | 配合完成生态补水绿化工程、山水林田湖梨园村绿化、辖区交通干线。 |  |  |  | 倪家营镇 |  | 李建荣 |
| 附件2 2019年城区绿化重点任务分解表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 指标任务及要求 | 实施单位 | 负责人 | 责任 单位 | 责任 领导 |  |
| 一、城区绿化及改造提升工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.流沙河花海提升改造 |  | 按照规划设计要求，完成绿化任务。 | 县城市园林绿化局 | 徐克苦 | 自然资源局 | 赵建松 王福明 |  |
| 2.奥瑞金广场、文化体育广场、城关广场等绿化提升工程 |  | 坚持高起点规划、高质量建设，高标准管理，开展城市绿化提升行动着力打造绿化精品带。 |  |  |  |  |  |
| 二、园林化、花园式单位创建及改造提升 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.花园式单位 |  | 1.单位绿化与建筑物相协调，规划设计合理，总体景观效果好，做到绿化无死角； 2.植物配植合理，乔、灌、花、草结合，修剪整形得当，单位绿化覆盖率达30%以上； 3.按照“干净、有序、优美”的要求，全面完成包环境卫生、包市容秩序、包绿化美化的“门前三包”任务； 4.有条件的单位门前摆放盆花、花架或花柱不少于400盆，沿人行步道摆放规格相同的花箱不少4个，办公室每人摆放盆花不少于2盆，做到见缝插绿，实现立体绿化; 5.已经创建为县级园林化、花园式的单位，要进行改造提升，争创市级园林化、花园式单位，年内进行复查验收。 | 机关事务局 | 宋永刚 | 政府办 | 顾天军 |  |
|  |  |  | 县宾馆 | 王 涛 |  |  |  |
|  |  |  | 人武部 | 张春亮 |  |  |  |
|  |  |  | 法院 | 鲁 玲 |  |  |  |
|  |  |  | 检察院 | 来 涛 |  |  |  |
|  |  |  | 财政局 | 鲁立军 |  |  |  |
|  |  |  | 水务局 | 张 福 |  |  |  |
|  |  |  | 供电公司 | 陈子华 |  |  |  |
|  |  |  | 市场监督管理局 | 张万禄 |  |  |  |
|  |  |  | 县委党校 | 罗铁虎 |  |  |  |
|  |  |  | 种子生产技术服务中心 | 杜建勇 |  |  |  |
|  |  |  | 教育局、各中小学 | 单兴银 |  |  |  |
|  |  |  | 县人民医院 | 张正权 | 卫生健康局 | 沈德新 |  |
|  |  |  | 县中医医院 | 张爱民 |  |  |  |
|  |  |  | 税务局 | 陈 清 |  |  |  |
|  |  |  | 电信局 | 高 生 | 工业信息化和商务局 | 曾松寿 |  |
|  |  |  | 移动公司 | 姚 宁 |  |  |  |
|  |  |  | 气象局 | 杨易成 |  |  |  |

2019年城区绿化重点任务分解表

| 项目名称 | 指标任务及要求 | 实施单位 | 负责人 | 责任单位 | 责任 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.花园式学校 | 1.校园绿化规划科学合理，景观效果突出，乔、灌、花、草立体组合，层次感较强，体现出“环境育人”的功能； 2.校园绿化管护措施到位，绿化覆盖率达到30%以上； 3.按照“干净、有序、优美”的要求，全面完成包环境卫生、包市容秩序、包绿化美化的“门前三包”任务； 4.校园内摆放盆花或花架、花柱不少于400盆，沿人行步道摆放规格相同的花箱不少4个，办公室每人摆放盆花不少于2盆，做到见缝插绿，实现立体绿化； 5.经常对学生进行爱护花草树木、公共设施教育，年内至少开展两次“爱绿、护绿”主题活动。 | 第一中学、 职教中心、 第一幼儿园、 第二幼儿园、 滨河小学、 滨河幼儿园、 第二中学、 城关小学、 第三中学、 第四中学、 五三小学 | 各学校主要负责人 | 教育局 | 单兴银 |
| 3.花园式小区 | 1.小区庭院绿化景观效果好，植物配置合理，乔、灌、花、草结合，做到“黄土不露天”，达到三季有花、四季常绿、季相分明； 2.小区绿化管护措施到位，绿化覆盖率达到30%以上； 3.小区庭院内环卫设施齐全，整洁卫生，有供休憩和体育锻炼的活动场地及小花园，有适当的园林设施及雕塑、艺术作品等，且配置合理美观； 4.按照“干净、有序、优美”的要求，全面完成包环境卫生、包市容秩序、包绿化美化的“门前三包”任务。 | 颐和小区、 乐民小区、 惠民小区、 天鹅湖保障性住房小区、东寨保障性住房小区 | 闫克义 | 住建局 | 闫克义 |
|  |  | 沙河绿岛住宅小区、 银先嘉园小区 | 张林银 |  |  |
|  |  | 清水湾小区 | 张守平 |  |  |
|  |  | 五湖嘉园小区 | 张自奇 |  |  |
|  |  | 昭武小区 | 尹国福 |  |  |
|  |  | 天鹅湖花园小区、 滨水东岸小区、 五华小区、 瑞泽苑小区 | 林文华 |  |  |
|  |  | 疾控中心家属院 | 沈德新 |  |  |
|  |  | 水务局家属院 | 张 福 |  |  |

2019年城区绿化重点任务分解表

| 项目名称 | 指标任务及要求 | 实施单位 | 负责人 | 责任单位 | 责任 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.园林化企业 | 1.企业庭院绿化规划设计合理，植物配植合理，乔、灌、花、草结合，修剪整形得当，总体景观效果好，绿化覆盖率达30%以上；2.企业生产无环境污染源；3.按照“干净、有序、优美”的要求，全面完成包环境卫生、包市容秩序、包绿化美化的“门前三包”任务；4.企业门前摆放盆花、花架或花柱不少于400盆，沿人行步道摆放规格相同的花箱不少4个，办公室每人摆放盆花不少于2盆，做到见缝插绿，实现立体绿化。 | 奥瑞金公司、 金海种业公司、 裕晟种业公司、 三北种业公司、 禾丰种业、 中种国际种业公司、 润丰源种业公司 | 各企业主要负责人 | 农业农村局 | 魏正艾 |
|  |  | 雪莲乳品公司、 三分地农牧公司、 锦泓钢结构公司、 绿涛智汇公司、 亨通彩钢公司、 倚天农林公司、 动力源公司、 宏远农业公司、 京沙食品公司、 绿然枣业公司、 瑞丰农牧公司、 环球商贸公司、 真北旅游限公司、 中产创意公司、 圣尧农林公司、 聚德农产品公司、 朴森药业公司、 久久聚宝元公司 | 各企业主要负责人 | 工业信息化和商务局 | 曾松寿 |
| 5.街道商业门点绿化 | 1.按照“干净、有序、优美”的要求，全面完成包环境卫生、包市容秩序、包绿化美化的“门前三包”任务，做到门前地面、花坛、树木周围清洁，公共环卫设施外观整洁、完好；2.协助绿化管理部门管护责任区花草、树木和绿化设施；3.制止攀折或损坏花草、树木、花坛和刻划树干行为，禁止在树木上悬挂物品或张贴小广告、宣传标语，严禁占用绿地、毁损绿化设施。 | 街道各商业门点 | 各门点经营业主 | 市场监督管理局 | 张万禄 |
| 备注：其他单位每人办公室摆放盆花不少于2盆，有条件的单位门前摆放盆花、花箱、花柱或花架200盆，达到立体绿化效果，并全面完成门前绿化“三包”任务。 |  |  |  |  |  |

抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室。

公开属性：主动公开

临泽县人民政府办公室                   2019年3月28日印发