| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临泽县2019年无法落地实施重点项目调整替换表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年内无法开工项目 |  |  |  |  | 调整替换项目 |  |  | 指挥长 | 牵头单位 及责任人 | 责任单位 | 备注 |
| 序号 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 年度 计划投资 （万元） | 无法落地实施的主要原因 | 项目名称 | 总投资 （万元） | 年度 计划投资 （万元） |  |  |  |  |
|  | 合计（12项） | 270573 | 39053 |  | 合计（12项） | 54399 | 46699 |  |  |  |  |
| 1 | 张掖丝绸之路文化遗产博览城 | 50000 | 3000 | 建设资金短缺，融资困难 | 临泽县海圣文化旅游开发有限责任公司海圣休闲乐园建设项目 | 997 | 997 | 刘光辉 | 住建局 闫克义 | 自然资源局 文广旅游局 生态环境局 供电公司 倪家营镇 |  |
| 2 | 临泽县绕城生态休闲文化产业带工程 | 10000 | 2000 | 投资主体未确定 | 张掖丹霞国家地质公园至流沙河景区示范带临泽县丹霞生态康养休闲谷5号人工帐篷酒店建设项目 | 996 | 996 | 边 远 | 住建局 闫克义 | 自然资源局 生态环境局 沙河镇 |  |
| 3 | 临泽金沙湾沙漠旅游度假营地 | 53000 | 6000 | 选址不符合土地利用总体规划，所需土地无法供给 | 临泽县清水湾国际社区10#、11#、12#住宅楼建设项目 | 7172 | 7172 | 牛伟全 | 住建局 闫克义 | 文广旅游局 自然资源局 生态环境局 水务局 板桥镇 |  |
| 4 | 临泽县丝路江南生态古镇 | 28000 | 8500 | 建设资金短缺，融资困难 | 750千伏河西电网加强工程 | 16100 | 16100 | 徐殿鹏 | 交通局 倪文余 | 自然资源局 住建局 生态环境局 文广旅游局 |  |
| 5 | 临泽县三元农业工程开发公司中药材基地建设 | 11520 | 3000 | 用地已审批，但三元公司拒绝签订出让合同缴纳出让金 | 临泽县石油公司加油站防渗改造工程 | 1920 | 1920 | 冯 军 | 自然资源局 赵建松 | 水务局 生态环境局 倪家营镇 |  |
| 6 | 临泽县2019年新一轮退耕还林工程 | 880 | 880 | 投资计划未下达 | 甘肃省临泽国家牧草种质资源圃建设项目 | 1257 | 1257 | 张永泉 | 自然资源局 赵建松 | 各 镇 |  |
| 7 | 临泽县地质灾害综合防治项目 | 2400 | 500 | 投资计划未下达 | 临泽县新华镇胜利加气站建设项目 | 2500 | 2500 | 张永泉 | 自然资源局 赵建松 | 水务局 应急管理局 各有关镇 |  |
| 8 | 张掖裕固风情园 | 56800 | 5000 | 选址不符合土地利用总体规划；建设单位投资计划有变化，今年暂缓建设 | “360极限飞球-飞越张掖”项目 | 1500 | 1500 | 兰永武 | 文广旅游局 石有聪 | 住建局 自然资源局 生态环境局 倪家营镇 |  |
| 9 | 临泽县民俗温泉小镇 | 20000 | 3000 | 土地报批资料已上报省自然资源厅待批。投资主体尚未确定 | 冠联汽车特技表演馆 | 6500 | 2800 | 牛伟全 | 文广旅游局 石有聪 | 沙河镇 自然资源局 生态环境局 |  |
| 10 | 临泽县海瑞达公司2万吨凹凸棒石保水剂（保水多功能肥）生产线 | 15000 | 3000 | 资金短缺，融资困难 | 甘肃泽盛公司沙枣精加工项目 | 4500 | 4500 | 李永基 | 园区管委会 杜建勇 | 工信商务局 住建局 自然资源局 应急管理局 生态环境局 |  |
| 11 | 临泽县2019年农网改造升级工程 | 1173 | 1173 | 投资计划已下达到2020年，今年无建设计划 | 临泽县2019年电力设施配套工程 | 957 | 957 | 徐殿鹏 | 供电公司 陈子华 | 各有关镇 |  |
| 12 | 张掖传化公路港物流园 | 21800 | 3000 | 建设单位资金短缺；土地出让公告发布后无人参加竞买，致使土地流拍 | 甘肃泛美通用航空有限公司航空培训建设项目 | 10000 | 6000 | 李永基 | 工信商务局 曾松寿 | 住建局 交通局 自然资源局 生态环境局 应急管理局 |  |